EDITAL DE COMUNICADO PÚBLICO Nº 01/2017

O Município de Ijuí/RS, inscrito no CNPJ sob nº 90.738.196/0001-09, com sede à Rua Benjamin Constant, n° 429, centro, Ijuí/RS representado por seu Prefeito municipal, Sr. Valdir Heck, brasileiro, casado, CPF sob o nº xxxxxxxxxxxx, RG nº xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Edital de Comunicado Público, para empresas do ramo da Construção civil, interessadas na produção de empreendimento habitacional, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, dentro do projeto denominado “Rio das Águas”, conforme condições informadas no presente edital.

O prazo para habilitação dos interessados ocorrerá no período de 10 de agosto de 2017 até as 17h00min do dia 17 de agosto de 2017. Sendo que a documentação exigida deverá ser entregue junto à Prefeitura Municipal de Ijuí RS, no endereço acima citado.

O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Ijuí/RS ou no endereço www.ijui.rs.gov.br/licitacoes.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Comunicado Público tem por objeto a seleção de empresa do ramo da construção civil para a futura contratação junto à Caixa Econômica Federal para a produção de 54 (cinqüenta e quatro) casas (habitações de interesse social) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, dentro do projeto denominado “Rio das Águas”, o qual foi instituído pela Lei Federal n.° 11.977, de 07 de julho de 2009, regulamentado pelo Decreto Federal n.° 6.820, de 13 de abril de 2009, e pelo Decreto Federal n.º 7.499, de 16 de junho de 2011, e é operado pela Caixa Econômica Federal (CEF) devendo a empresa, apresentar a proposta para análise e posterior contratação na CAIXA, no prazo de 30 dias após a emissão do termo de seleção constante do anexo II deste Edital.

1.2. A descrição dos lotes está contida no anexo IV deste edital.

1.3. A contrapartida do Município será a doação dos lotes onde serão edificados as unidades habitacionais, a execução da infra-estrutura de pavimentação, redes de água, esgoto e energia elétrica.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Comunicado Público todas as pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, conforme estabelecido neste edital, e que:

a) possuam objeto social pertinente e compatível com o objeto deste Comunicado Público;

b) Estar inscrito no PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, junto ao Ministério das Cidades;

c) não estejam constituídas sob a forma de regimes construtivos alternativos, como os de ajuda mútua, autogestão, mutirão e similares, inclusive em regime de Cooperativas;

d) não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública Municipal;

e) não estejam em processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial;

f) não tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

g) não se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio;

h) não tenham sócios que sejam servidores ou dirigentes do Município de IJUÍ - RS, nos termos do artigo 9. °, inciso III, da Lei Federal n.° 8.666/93;

i) não possuam demanda judicial em curso contra a Caixa Econômica Federal decorrente de operações de crédito, sendo que o prosseguimento da análise fica condicionada à desistência da ação formal e irreversivelmente;

j) não esteja inadimplente junto à Caixa Econômica Federal.

k) não possua restrições cadastrais que fragilizem a operação de compra e venda e/ou se constituam em efetivo impedimento a sua realização, assim atestada por parecer jurídico;

l) não esteja relacionado, direta ou indiretamente, com operações enquadradas como empreendimento problema ou que apresente vício de construção pendente de solução;

m) não esteja incluído no Cadastro de Empregadores que tenha mantido trabalhadores em condições análogas a de escravo, condição a ser consultada no site do Ministério do Trabalho e Emprego – http//www.mte.gov.br na data da contratação.

n) tenham obrigatoriamente, em seu quadro profissional técnico, Engenheiro, contratado em regime de CLT, ou que o mesmo faça parte do quadro da empresa na condição sócio que seja o responsável técnico pela obra.

2.2. Da mesma forma, não será permitida a participação de construtor, pessoa física.

3. DA APRESENTAÇÃO DO(S) ENVELOPE(S) E DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. As empresas interessadas deverão apresentar a sua manifestação de interesse e os documentos de habilitação, em original ou em cópia autenticada em Tabelionato ou por servidor público integrante da Comissão de Licitações do Município de Ijuí, em envelope lacrado, não transparente e identificado, para o que se sugere a seguinte inscrição:                                           ENVELOPE Nº. 01

AO MUNICÍPIO IJUÍ/RS

EDITAL DE COMUNICADO PÚBLICO Nº 01/2017

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ

3.2. Os envelopes, contendo a documentação de habilitação e a manifestação de interesse das empresas, devem ser entregues à Comissão de Licitações até a data aprazada, lacrados e identificados, na sala de licitações localizada na Rua do Comércio, n° 525, Centro, Ijuí/RS.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DO(S) ENVELOPE(S)

4.1. No local designado no item 3.2 deste edital, e na presença dos Representantes das empresas interessadas e das demais pessoas presentes à sessão pública deste Comunicado Público, a Comissão de Licitações, inicialmente, receberá e efetuará a abertura dos envelopes, sendo as folhas neles contidas rubricadas uma a uma por seus membros e pelos representantes das empresas interessadas.

4.2. Em seguida, a Comissão dará início à conferência da documentação.

4.3. Ao final da sessão, será lavrada uma ata circunstanciada que será assinada pelos membros da Comissão de Licitações, bem como pelos interessados que estiverem presentes.

4.4. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma empresa retardatária.

4.5. Os envelopes ou quaisquer outros documentos referentes a este Comunicado Público deverão ser entregues pela empresa interessada, ou pelo seu representante legal, diretamente à Comissão de Licitações, setor de protocolo.

4.6. Em nenhuma hipótese serão recebidas manifestações de interesse e documentos apresentados fora do prazo estabelecido no preâmbulo deste edital de Comunicado Público, assim como também não será permitida a juntada posterior de documentos que deveriam ter sido entregues dentro do envelope e com a manifestação de interesse, salvo no caso de diligência promovida pela comissão julgadora.

5. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

5.1. Para fins de habilitação neste Comunicado Público, a empresa interessada deverá apresentar dentro do envelope descrito no item 3.1, a sua MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, conforme modelo proposto no anexo I deste edital, devidamente assinada pelo representante legal da empresa ou por procurador habilitado, e os documentos a seguir relacionados:

a) prova de que está inscrito no PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, junto ao Ministério das Cidades;

b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

c) atestado de visita técnica do local da obra que deverá ser emitido e assinado pelo Engenheiro da Secretaria Municipal de Habitação ou de outro órgão do Município de Ijuí na falta do primeiro, conjuntamente com o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto responsável pela empresa licitante com identificação profissional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e pelo seu responsável legal da empresa, quando da visita a ser efetuada, que deverá ocorrer no período de 10 de agosto de 2017 á 16 de agosto de 2017 nos seguintes horários: das 08h00min às 11h00min ou das 13h30min às 15h30min. Observe-se que não será emitido o atestado de visita sem a presença do Engenheiro e/ou Arquiteto Responsável pela empresa; Não haverá vistoria do local da obra sem prévio agendamento, sendo que este deverá ser efetuado via telefone (55) 3331- 8250, com o responsável do Setor de Engenharia.

d) cópia do estatuto social ou do contrato social em vigor, acompanhado de suas alterações, quando houver, devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias; e, no caso de sociedades por ações, também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

e) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

f) declaração subscrita pelo seu representante legal, sob as penas da lei e para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.° 8.666/93, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, estando em plena conformidade com o inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal;

g) declaração subscrita pelo seu representante legal, sob as penas da lei, de que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 1) que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 2) que não está impedida de contratar com a Administração Pública; 3) que tem pleno conhecimento do objeto deste Comunicado Público e que concorda com as exigências constantes do edital;

h) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto que está sendo contratado;

i) certidão negativa de tributos municipais do local de domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade da mesma para com a Fazenda Municipal, atualizada e em plena vigência;

j) certidão negativa de débitos estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul;

l) certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, comprovando a regularidade da empresa para com a Fazenda Federal, atualizada e em plena vigência;

m) certificado de regularidade do FGTS (CRF), comprovando a regularidade da empresa relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

n) certidão negativa, de débitos trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 29, inciso V, da Lei Federal n.° 8.666/93;

o) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da empresa;

p) apresentação do Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, exigível na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balanços provisórios. O referido balanço deverá ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, se acha transcrito, bem como cópia do termo de abertura e encerramento, mencionando obrigatoriamente o número do livro diário e folha em que o mesmo com a numeração na Junta Comercial, exceto para empresa criada neste exercício, que deverá apresentar balanço de abertura para suprir a exigência deste item;

q) experiência em construção de unidades habitacionais no PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida comprovada por meio de declaração da própria empresa contendo a quantidade contratos executados, que são passiveis de verificação junto a Caixa Econômica Federal para comprovar a sua veracidade.

r) a comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada com base no balanço apresentado, e deverá, obrigatoriamente, ser formulada e apresentada pela empresa proponente em papel timbrado, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, computados a partir das informações contábeis contidas, respeitando-se os índices abaixo indicados:

ILG = (AC + RPL) / (PC + ELP), maior ou igual a 1;

ILC = (AC) / (PC), maior ou igual a 1;

GE = (PC + ELP) / AT, menor ou igual a 0,6.

Onde:

ILG = índice de liquidez geral

ILC = índice de liquidez corrente

GE = grau de endividamento

AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizável a longo prazo

PC = passivo circulante

ELP = exigível a longo prazo

PL = patrimônio liquido

s) prova de que o Engenheiro responsável pela obra é contratado pelo regime de CLT, ou faz parte do quadro societário da empresa.

5.2. Todos os documentos expedidos pela empresa interessada deverão ser subscritos por seu representante legal, ou por procurador habilitado, e deverão ser apresentados em papel identificado (timbre, impressão ou carimbo) que contenha, no mínimo, a razão social e o endereço da mesma.

5.3. Caberá à empresa interessada comprovar a legitimidade do seu representante legal, ou do respectivo procurador, mediante a apresentação de procuração ou de cópia do contrato social, estatuto social ou documento similar, em vigor, conforme o caso, junto com os documentos de habilitação e com a manifestação de interesse.

5.4. Quando a empresa for representada por procurador, o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

5.5. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar os documentos de habilitação ou a procuração para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste Comunicado Público.

5.6. A manifestação de interesse que não estiver assinada pelo proponente ou por seu representante legal e que não possuir a identificação da empresa será desclassificada pela Comissão de Licitações.

5.7. Não serão aceitas manifestações de interesse de empresas que não atendam aos termos descritos neste edital.

5.8. Caso a empresa interessada não apresente a documentação exigida, no todo ou em parte, será considerada inabilitada.

5.9. Para retirar o atestado previsto na alínea "c" do item deste edital, o interessado, na pessoa de seu responsável legal e seu responsável técnico, DEVERÃO VISITAR O LOCAL DA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. O atestado de visita técnica do local da obra que deverá ser emitido e assinado pelo Engenheiro da Secretaria Municipal de Habitação ou de outro órgão do Município de Ijuí na falta do primeiro, conjuntamente com o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto responsável pela empresa interessada com identificação profissional do CREA E/OU Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e pelo seu responsável legal da empresa, quando da visita a ser efetuada conforme descrito no subitem 5.1 alínea “c”.

5.9 Quando todas as empresas interessadas forem inabilitadas, a Comissão de Licitações poderá fixar às empresas, na forma do artigo 48, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação escoimada das causas que resultaram na inabilitação.

5.10. Deverá apresentar a planta baixa do projeto, contendo as especificações exigidas pelo anexo V deste edital, junto com memorial descritivo contendo o sistema construtivo e sua tecnologia e os materiais a serem empregados nas construções.

6. DA SELEÇÃO

6.1. Dentre as empresas que manifestarem interesse nos termos deste Comunicado Público, será selecionada pelo Município para apresentação da documentação necessária para a contratação junto à Caixa Econômica Federal – CEF:

6.1.1 Aquela que apresentar melhor nível no PBQP-H.

6.1.2. Havendo empate na apuração do item 6.1.1., a empresa vencedora será aquela que apresentar a maior quantidade em metros quadrados na construção por unidade habitacional superior ao mínimo estipulado no anexo II da Portaria 269 de 22 de Março de 2017.

6.1.3. Havendo empate na apuração do subitem anterior, a empresa vencedora será escolhida aquela que apresentar o maior número de unidades habitacionais produzidas, concluídas e entregues no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV, conforme subitem 5.1 alínea “q“, sujeito a verificação junto ao agente financeiro responsável.

6.1.4. Se persistir o empate no resultado da apuração dos subitens anteriores, a empresa vencedora será escolhida aquela que apresentar a melhor comprovação da boa situação financeira, que se dará através da análise dos documentos constantes no subitem 5.1, alínea "r".

6.1.5. Ainda persistindo o empate no resultado da apuração dos subitens anteriores, a empresa vencedora será escolhida por sorteio, na presença de representantes das empresas empatadas, ao final da apuração ou em data e local a ser indicado pelo Município.

6.2. O Município emitirá o termo de seleção, indicando a empresa selecionada, conforme a minuta descrita no anexo II deste edital.

7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1 É legítima a impugnação do presente Edital de Comunicado por qualquer interessado. O pedido de impugnação deverá ser protocolizado em até cinco dias antes da data fixada para a abertura dos invólucros de habilitação, o qual deverá ser julgado e respondido em até três dias úteis da data do seu recebimento.

7.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a empresa participante que não o tiver feito até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura dos ENVELOPES de N.º 01 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

7.3 A impugnação feita tempestivamente pela empresa participante não a impedirá de participar deste processo de chamamento até a decisão definitiva.

7.4 Das decisões da Comissão de Licitações, responsável pelo processo, caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a serem encaminhados ao Presidente da Comissão.

7.5 – Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais empresas participantes, que terão prazo máximo de cinco dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para impugná-lo.

7.6  Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal.

7.7 Para a contagem do prazo de interposição de recurso (art. 109, da Lei nº 8.666/93) será considerado como dia inicial o seguinte ao da lavratura da ata na qual tenha sido registrado o aviso respectivo.

8. DO TERMO DE SELEÇÃO

8.1. Aprovado e homologado o resultado da seleção, a Administração Pública convocará a empresa vencedora para assinar o termo de seleção, conforme a minuta descrita no anexo II deste edital, através de seu representante legal ou de procurador devidamente habilitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir do recebimento da convocação.

8.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, a critério do Município, desde que seja requerido de forma motivada pela empresa selecionada e durante o transcurso do respectivo prazo.

8.3. Transcorrido o prazo do item 8.1 e não comparecendo o proponente convocado para a assinatura do termo de seleção, será ele havido como desistente.

8.4 O Município, quando a empresa convocada injustificadamente se recusar a assinar o termo de seleção no prazo e condições estabelecidos, poderá convocar as empresas remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o Comunicado Público.

9. DA PROPOSTA

9.1. A empresa selecionada deverá apresentar à Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias depois da emissão do termo de seleção, a proposta contendo a documentação completa para análise e contratação da operação no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme especificado pela Caixa Econômica Federal.

9.2. A proposta a ser apresentada pela empresa deverá considerar as especificações para unidades habitacionais, conforme anexo II da Portaria Nº. 269, de 22 março de 2017.

9.3. Findo o prazo estipulado no subitem 9.1 sem que a empresa tenha apresentado a documentação solicitada, a critério do Município, o termo de seleção será considerado nulo, podendo ser convidada a empresa que se classificou em segundo lugar nesse processo de seleção, e assim, sucessivamente, até que uma empresa obtenha êxito na contratação.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. A contratação do empreendimento ficará sujeira a seleção a ser efetuada e publicada através de portaria especifica pelo Ministério das Cidades.

10.2. Como condição para a contratação da operação, a empresa selecionada deverá obter conceito de análise de risco de crédito, análise de engenharia e análise jurídica  favoráveis junto à Caixa Econômica Federal, sob pena de desclassificação.

10.2. A empresa deverá entregar as unidades habitacionais devidamente concluídas, efetuando as averbações de cada unidade habitacional em sua respectiva matrícula junto ao Registro de Imóveis de Ijuí as suas expensas.

10.3. A empresa deverá recolher o INSS sobre as construções objetos do Comunicado Público.

10.4. As casas de que trata este Comunicado Público deverão ser construídas pela empresa selecionada da seguinte forma:

a) As 54 (cinqüenta e quatro) casas deverão ser construídas nos imóveis que serão doados pelo Município de Ijuí ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) instituído pela Lei Federal n.º 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, conforme lei municipal de LEI Nº 5048, DE 19 DE AGOSTO DE 2009.

b) As casas devem atender as especificações mínimas constantes do anexo V deste edital (Anexo l I da Portaria Nº. 269, de 22 março de 2017).

c) Para cada unidade habitacional, o montante de recursos disponibilizados pelo FAR, é de R$ 77.000,00 (setenta e nove mil reais), mais R$3.000,00 (três mil reais), para a compra e instalação do sistema de aquecimento solar conforme descrito no item 6.3.1 da portaria 267 de 22 de Março de 2017.

10.5. A identificação dos imóveis a serem doados ao FAR consta do anexo IV deste edital.

11.DAS CONSIDERAÇÕES

11.1. A seleção realizada na forma preconizada neste edital de Comunicado Público somente terá eficácia se for celebrado contrato no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida entre a empresa selecionada e a Caixa Econômica Federal, não cabendo ao Município ressarcir ou indenizar a empresa por qualquer valor.

11.2. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica deverão ser dirimidas junto a Secretaria de Habitação do Município de Ijuí, situada a Rua 7 de Setembro, 569 – centro, e aquelas decorrentes de interpretação do edital serão dirimidas junto a Comissão de Licitações.

11.3. À exceção daqueles para os quais é exigida a autenticação em cartório, os demais documentos poderão ser apresentados em uma só via: em original, em cópia autenticada em cartório ou em cópia simples, acompanhada do original, para ser autenticada por servidor público municipal.

11.3.1. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

11.4. À Comissão de Licitações, além do recebimento e exame dos documentos, caberá o julgamento da obediência às condições do presente Comunicado Público, bem como decidir no tocante às dúvidas ou omissões.

11.5. O Município poderá revogar o presente Comunicado Público por motivo de interesse público, em como anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocações de terceiros.

11.6. A anulação do Comunicado Público, por motivo de ilegalidade, não gera obrigações de indenizar, por parte do Município, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal n.° 8.666/93.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de seu início e incluir-se-á o dia do vencimento.

11.7.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de expediente na Administração Pública Municipal de Ijuí.

11.8. A empresa interessada que não estiver presente na abertura dos envelopes aceita, tacitamente, o resultado do sorteio público realizado neste ato como critério de desempate.

11.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí, RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos deste Comunicado Público, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12. DOS ANEXOS

12.1. Fazem parte integrante deste edital os seguintes documentos:

Anexo I – Modelo de manifestação de interesse;

Anexo II – Modelo de minuta do termo de seleção;

Anexo III – Edital de Comunicado;

Anexo IV - Mapa com a localização dos imóveis e matriculas

Anexo V – Especificações mínimas para edificação das casas conforme consta na Portaria Nº. 269, de 22 março de 2017).

Ijuí - RS, 09 de Agosto de 2017.

Priscila Maurer Leviski

Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

Valdir Heck

Prefeito Municipal

Ramsés Lemos

Secretário Municipal de Habitação

ANEXO I (modelo de manifestação de interesse)

EDITAL DE COMUNICADO PÚBLICO Nº 01/2017

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Pelo presente termo, a empresa (nome da construtora), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (número CNPJ da construtora), sediada a (endereço da construtora), neste ato representada por (nome do representante da construtora), inscrito no CPF sob o n.° (número do CPF do representante da construtora), vem manifestar junto ao Município de IJUÍ , RS, seu interesse em apresentar proposta de produção de 54 (cinqüenta e quatro) casas, nos imóveis descritos no anexo IV do edital de COMUNICADO PÚBLICO nº 01/2017, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, FAR faixa 1, e em conformidade com as condições e especificações informadas pela Caixa Econômica Federal. Para comprovação da regularidade e qualificação no processo de habilitação, apresenta anexa a esta manifestação de interesse a documentação descrita no item 5, subitem 5.1. e suas respectivas alíneas.

Ijui, XX de XXXXXXXX de 2017.

(Assinatura do Representante Legal da empresa)

ANEXO II  ((modelo do termo de seleção)

EDITAL DE COMUNICADO PÚBLICO Nº 01/2017

TERMO DE SELEÇÃO

Seleção de empresa do ramo da construção civil interessada na produção de 54 (cinqüenta e quatro) casas, incluídos o projeto e a execução completa da obra, assim como a sua regularização documental (averbação), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

TERMO DE SELEÇÃO

1. O MUNICÍPIO IJUÍ, RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.738.196/0001-09 estabelecido na Rua Benjamin Constant, 429, Centro, Ijuí/RS neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. Valdir Heck  em pleno e regular exercício de seu mandato, concluído o processo de seleção instituído pelo edital de Comunicado Público nº 01/2017, DECLARA SELECIONADA a empresa ...................................................., pessoa jurídica de direito privado, com firma registrada no CNPJ/MF sob o n.º ..........................................., com sede na Rua ........................................., n.º ........, na cidade de ..................................................., neste ato representada pelo seu ............................., Senhor ....................................., residente e domiciliado na Rua ................................................., n.º ......., na cidade de ........................................., portador do CPF n.º ......................................... e do RG n.º .....................................

2. A empresa deverá apresentar à Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a emissão deste termo de seleção, a proposta contendo a documentação completa para análise e contratação da operação no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme especificado pela Caixa Econômica Federal.

3. A proposta a ser apresentada pela empresa deverá considerar as especificações mínimas para unidades habitacionais (casas), conforme Anexo IV do edital de Comunicado Público nº 01/2017. (Anexo I l da Portaria Nº. 269, de 22 março de 2017).

4. Como condição para a contratação da operação, a empresa selecionada deverá obter conceito de análise de risco de crédito, análise de engenharia e análise jurídica favoráveis junto à Caixa Econômica Federal, sob pena de desclassificação, além de comprovar a adesão no PBQP-H, sob pena de desclassificação.

5. Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido as exigências constantes nos itens anteriores, este termo será considerado nulo.

Valdir Heck

Prefeito Municipal

ANEXO III  (edital de chamamento)

PODER EXECUTIVO – MUNICIPIO DE IJUÍ

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE COMUNICADO PÚBLICO

N° 01/2017

O Município de Ijuí/RS torna público para ciência dos interessados que no período de 10 de agosto de 2017 até as 17h00min do dia 17 de agosto de 2017, na Prefeitura Municipal de Ijuí/RS, localizada na Rua Benjamin Constant, 429, Centro, estará recebendo os documentos de habilitação de interessados a participar do Comunicado Público nº 01/2017, que tem por objeto a seleção de empresa do ramo da construção civil para a apresentação de proposta para a produção cinquenta e quatro (54) casas (habitações de interesse social) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Informações do Edital podem ser obtidas junto a Coordenadoria de Compras do Município situado a Rua do Comércio, n° 525, através do e-mail copam.editais@ijui.rs.gov.br e pelo fone (55) 3331-8227.

Ijuí/RS, 09 de agosto de 2017.

Valdir Heck

Prefeito Municipal

ANEXO IV (relação de lotes e croquis de localização)

EDITAL DE COMUNICADO PÚBLICO Nº 01/2017

RELAÇÃO DE LOTES

A produção de 54 (cinqüenta e quatro) casas, incluídos o projeto e a execução completa da obra, assim como a sua regularização documental (averbação), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida serão edificadas nas seguinte matriculas números:

45833, 45834, 45835, 45836, 45837, 45839, 45840, 45841, 45842, 45843, 45844, 45845, 45846, 45847, 45848, 45849, 45850, 45851, 45852, 45853, 45854, 45855, 45856, 45857, 45858, 45859, 45860, 45861,45862, 45863, 45864, 45865. 45866, 45867, 45868, 45869, 45870, 45871, 45872, 45873, 45874, 45875, 45876,45878, 45879, 45880, 45881, 45882, 45883, 45884, 45885, 45886, 45887, 45888, cadastrados no Registro de Imóveis de Ijuí.

ANEXO IV – Continuação (croquis de localização)

EDITAL DE COMUNICADO PÚBLICO Nº 01/2017

RELAÇÃO DE LOTES - Croquis de localização

ANEXO V –  (descrição técnica de construção)

EDITAL DE COMUNICADO PÚBLICO Nº 01/2017

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO

As 54 (cinqüenta e quatro) unidade habitacionais na modalidade casa deverão ser edificadas conforme as especificações técnicas constantes na portaria numero 269 de 22 de Março de 2017 do Ministério da Cidades e também deverão ser  contempladas com:

1 - Muro de divisa lateral entre os lotes, nos fundos ou a rua, com no mínimo 01m (um metro) de altura em relação ao solo, sobreposta com cerca de tela com no mínimo 01 (um) metro de altura;

2 – Fossa séptica e sumidouro, conforme as normas técnicas vigentes.

3 - Projeto

de paisagismo prevendo a implantação de gramado em frente de todas as unidades habitacionais.